РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫГОНИЧСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  07.08.2023г.  №  347       
п. Выгоничи
О внесении изменений  в     Постановление
№  176 от 24.04.2023 г.   Об     утверждении
краткосрочного   (2023- 2025 годы)     плана 
реализации     региональной       программы     
«Проведение капитального ремонта общего
имущества    многоквартирных     домов  на 
территории         Брянской              области»
(2014   -     2043 годы)     на        территории 
Выгоничского района

В соответствии с ч. 7 ст. 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 12 Закона Брянской области от 11 июня 2013г. № 40-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Брянской области»,  администрация Выгоничского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление №176 от 24.04.2023 г. об утверждении краткосрочного (2023-2025 годы) плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области» (2014-2043 годы) на территории Выгоничского района.

0. В раздел 1 «Целевые показатели и ожидаемые итоги реализации краткосрочного плана» «общей площадью – 11875,5 кв.м.» заменить «общей площадью – 11903,8 кв.м.», исключить «п. Садовый, ул. Набережная, д. 22-2025 г.», добавить «п. Скуратово, ул. Молодежная, д. 15-2024 г.»;

0. В разделе 2 « Объем и источники финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках краткосрочного плана» 
В абзаце первом цифры «50 854 034,37» заменить цифрами 
« 52 284 403,16»
В абзаце третьем цифры «50 854 034,37» заменить цифрами
«52 284 403,16»
1. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Выгоничского района.
1. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.






Врио главы администрации  района                                         А.Г. Юркин
































Внесено изменение в
постановление администрации
Выгоничского  района № 176
от  24.04.2023 г. постановлением
администрации Выгоничского
района от 07.08. 2023г. № 347

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН (2023 – 2025 годы) 
реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области» (2014 – 2043 годы) на территории муниципального образования 
 Выгоничский район.

1.​ Целевые показатели и ожидаемые итоги
реализации краткосрочного плана
Целями краткосрочного (2023-2025 годы) плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области» (2014-2043 годы) на территории Выгоничского района (далее краткосрочный план) являются: конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Выгоничского района Брянской области, уточнения планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, определения видов и объема государственной и муниципальной поддержки капитального ремонта.
Задачи краткосрочного плана:
1)​  создание благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах, включённых в краткосрочный план;
2)​  информирование населения о сроках проведения и объёмах работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включённых в краткосрочный план;
3)​ снижение величины физического износа элементов зданий многоквартирных домов.
Ожидаемым итогом реализации краткосрочного плана является проведение капитального ремонта 15 (пятнадцати) многоквартирного дома общей площадью –11903,8 кв.м.:
п.Десна, ул.Заречная, д.5- 2023г.
п.Десна ул.Заречная,д.3-2024г.
п.Десна ул.Заречная,д.4-2024г.
п. Скуратово, ул. Молодежная,д.15- 2024г.
д. Хмелево, ул. Молодежная, д. 43-2025г.
д. Хмелево, ул. Молодежная, д. 44-2025г.
д. Хмелево, ул. Молодежная, д. 45-2025г.
п. Деснянский, ул. Молодежная, д. 3-2025г.
п. Деснянский, ул. Молодежная, д. 5-2025г.
п. Деснянский, ул. Молодежная, д. 7-2025г.
п. Пильшино, ул. Мира, д. 24-2025г.
с. Красное, ул. Школьная, д. 1-2025г.
с. Красное, ул. Школьная, д. 3-2025г.
с. Красное, ул. Школьная, д. 5-2025г.
с. Красное, ул. Школьная, д. 7-2025г.

Планируемые показатели реализации краткосрочного плана приведены в приложении 3.
2.​ Объём и источники финансирования мероприятий,
осуществляемых в рамках краткосрочного плана.

           Общий объём финансирования краткосрочного плана составляет   52 284 403,16 рублей, в том числе:
субсидии, предусмотренные в бюджете муниципального образования на долевое финансирование – 0,00 рублей.
 средства собственников помещений многоквартирных домов –
52 284 403,16 рублей.
Информация об объемах средств, направленных на реализацию краткосрочного плана приведена в приложении № 1.

3. Перечень и планируемая стоимость услуг и (или) работ
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Перечень и планируемая стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых определен ст. 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также ст. 17 Закона Брянской области от 11 июня 2013 года № 40-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Брянской области», приведен в приложении 1,2.
[bookmark: _GoBack]В рамках реализации краткосрочного плана в 2023-2025 годах запланировано проведение капитального ремонта в 15 (пятнадцати) многоквартирном доме общей площадью -11903,8кв.м.
Планируемая стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме определялась в краткосрочных планах реализации региональной программы, утвержденных органами местного самоуправления муниципальных образований Выгоничского района, с учетом нормативной (предельной) стоимости проведения капитального ремонта многоквартирных домов, установленной в региональной программе.

