РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫГОНИЧСКОГО РАЙОНА
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  12.04. 2022г.  № 219        
п. Выгоничи

Об утверждении краткосрочного (2023-2025 годы)
плана     реализации      региональной   программы
« Проведение     капитального     ремонта    общего
имущества многоквартирных домов на территории
Брянской области» (2014-2043 годы)на территории
Выгоничского района

В соответствии с ч. 7 ст. 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 12 Закона Брянской области от 11 июня 2013г. № 40-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Брянской области», Постановлением Правительства Брянской области от 20 октября 2014г. № 461-п «О порядке разработки и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта», в целях реализации региональной программы, конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Выгоничского района Брянской области, уточнения планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, определения видов и объема государственной и муниципальной поддержки капитального ремонта.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить краткосрочный (2023-2025 годы) план реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области» (2014-2043 годы) на территории Выгоничского района.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Выгоничского района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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Утвержден
постановлением администрации
Выгоничского  района
от 12.04. 2022г. № 219

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН (2023 – 2025 годы) 
реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области» (2014 – 2043 годы) на территории муниципального образования 
 Выгоничский район.

1.​ Целевые показатели и ожидаемые итоги
реализации краткосрочного плана
Целями краткосрочного (2023-2025 годы) плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области» (2014-2043 годы) на территории Выгоничского района (далее краткосрочный план) являются: конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Выгоничского района Брянской области, уточнения планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, определения видов и объема государственной и муниципальной поддержки капитального ремонта.
Задачи краткосрочного плана:
1)​  создание благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах, включённых в краткосрочный план;
2)​  информирование населения о сроках проведения и объёмах работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включённых в краткосрочный план;
3)​ снижение величины физического износа элементов зданий многоквартирных домов.
Ожидаемым итогом реализации краткосрочного плана является проведение капитального ремонта 15 (пятнадцати) многоквартирного дома общей площадью –11875,5 кв.м.:
п.Десна, ул.Заречная, д.5- 2023г.
п.Десна ул.Заречная,д.3-2024г.
п.Десна ул.Заречна,д.4-2024г.
д. Хмелево, ул. Молодежная, д. 43-2025г.
д. Хмелево, ул. Молодежная, д. 44-2025г.
д. Хмелево, ул. Молодежная, д. 45-2025г.
п. Деснянский, ул. Молодежная, д. 3-2025г.
п. Деснянский, ул. Молодежная, д. 5-2025г.
п. Деснянский, ул. Молодежная, д. 7-2025г.
п. Пильшино, ул. Мира, д. 24-2025г.
п. Садовый, ул. Набережная, д. 22-2025г.
с. Красное, ул. Школьная, д. 1-2025г.
с. Красное, ул. Школьная, д. 3-2025г.
с. Красное, ул. Школьная, д. 5-2025г.
с. Красное, ул. Школьная, д. 7-2025г.

Планируемые показатели реализации краткосрочного плана приведены в приложении 3.
2.​ Объём и источники финансирования мероприятий,
осуществляемых в рамках краткосрочного плана.

           Общий объём финансирования краткосрочного плана составляет   49 778 732,8 рублей, в том числе:
субсидии, предусмотренные в бюджете муниципального образования на долевое финансирование – 0,00 рублей.
 средства собственников помещений многоквартирных домов -49 778 732,8 рублей.
Информация об объемах средств, направленных на реализацию краткосрочного плана приведена в приложении № 1.

3. Перечень и планируемая стоимость услуг и (или) работ
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Перечень и планируемая стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых определен ст. 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также ст. 17 Закона Брянской области от 11 июня 2013 года № 40-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Брянской области», приведен в приложении 1,2.
В рамках реализации краткосрочного плана в 2023-2025 годах запланировано проведение капитального ремонта в 15(пятнадцати) многоквартирном доме общей площадью -11875,5кв.м.
Планируемая стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме определялась в краткосрочных планах реализации региональной программы, утвержденных органами местного самоуправления муниципальных образований Выгоничского района, с учетом нормативной (предельной) стоимости проведения капитального ремонта многоквартирных домов, установленной в региональной программе.

























Исполнитель                                              _____________  Е.С.Дробышевская

Зам.главы администрации
Выгоничского района                                  ________________  А.Г.Юркин

Начальник отдела организационно –
контрольной и кадровой работы                  ______________ С.В. Арсенкова



