РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВЫГОНИЧСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫГОНИЧСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.02.2026 № 117

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ №451 ОТ 18.08.2025 г. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРАТКОСРОЧНОГО (2023-2025 ГОДЫ) ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЕЫХ ДОМОВ НА ТЕРРИТОРИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ» (2014-2052 ГОДЫ) НА ТЕРРИТОРИИ ВЫГОНИЧСКОГО РАЙОНА»

В соответствии с ч. 7 ст. 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 12 Закона Брянской области от 11 июня 2013г. № 40-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Брянской области»,  администрация Выгоничского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление от 18.08.2025 года № 451 об утверждении краткосрочного (2023-2025 годы) плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области» (2014-2052 годы) на территории Выгоничского района.

1.1. В разделе 2 «Объем и источники финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках краткосрочного плана»

В абзаце первом цифры «75 403 381, 34» заменить цифрами

«77 952 679, 04»;

1.2.    В абзаце третьем цифры «75 403 381, 34» заменить цифрами

«77 952 679, 04»;

1.3. В разделе 1 «Целевые показатели и ожидаемые итоги реализации краткосрочного плана»

1.4. В абзаце 6 заменить «23 (двадцати трёх) многоквартирных домов общей площадью – 52 222, 3 кв.м» на «25 (двадцать пять) многоквартирных домов общей площадью – 63 221, 4 кв.м»

1.5. В разделе 3 «Перечень и планируемая стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме»

1.6. В абзаце 2 заменить «23 (двадцати трёх) многоквартирных домов общей площадью – 52 222, 3 кв.м» на «25 (двадцать пять) многоквартирных домов общей площадью – 63 221, 4 кв.м»

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Выгоничского района.

3.      Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.О. главы администрации района

А.Г. Юркин

Внесено изменение в

постановление администрации

Выгоничского района от №451

от  18.08.2025 г. постановлением

администрации Выгоничского

района от 09.02.2026 № 117

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН (2023 – 2025 годы)

реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области» (2014 – 2052 годы) на территории муниципального образования

Выгоничский район.

1.​ Целевые показатели и ожидаемые итоги

реализации краткосрочного плана

Целями краткосрочного (2023 - 2025 годы) плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области» (2014-2052 годы) на территории Выгоничского района (далее краткосрочный план) являются: конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Выгоничского района Брянской области, уточнения планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, определения видов и объема государственной и муниципальной поддержки капитального ремонта.

Задачи краткосрочного плана:

1)​ создание благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах, включённых в краткосрочный план;

2)​ информирование населения о сроках проведения и объёмах работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включённых в краткосрочный план;

3)​ снижение величины физического износа элементов зданий многоквартирных домов.

Ожидаемым итогом реализации краткосрочного плана является проведение капитального ремонта 25 (двадцати пяти) многоквартирных домов общей площадью –63 221, 4 кв.м.:

п.Десна, ул.Заречная, д.5 - 2023г;

с.Кокино ул.Советская, д.4 - 2023г;

с.Кокино, ул.Советская, д.5 - 2023г;

с.Кокино, ул.Советская, д.1 – 2023г;

с.Кокино, ул.Советская, д.2 - 2023 г;

с.Кокино, ул.Советская, д.3 - 2023г;

п.Десна ул.Заречная,д.3-2024г;

п.Десна ул.Заречная,д.4-2024г.

п.Скуратово, ул.Молодежная д.15-2024г.

с.Кокино, ул.Советская, д.7-2024г.

с.Кокино, ул.Советская, д.2-2024 г.

д. Хмелево, ул. Молодежная, д. 43-2025г.

д. Хмелево, ул. Молодежная, д. 44-2025г.

д. Хмелево, ул. Молодежная, д. 45-2025г.

п. Деснянский, ул. Молодежная, д. 3-2025г.

п. Деснянский, ул. Молодежная, д. 5-2025г.

п. Деснянский, ул. Молодежная, д. 7-2025г.

п. Пильшино, ул. Мира, д. 24-2025г.

с. Красное, ул. Школьная, д. 1-2025г.

с. Красное, ул. Школьная, д. 3-2025г.

с. Красное, ул. Школьная, д. 5-2025г.

с. Красное, ул. Школьная, д. 7-2025г.

с.Скуратово, ул Молодежная д.2-2025г.

с.Кокино, ул.Советская, д.2- 2025 г.

с.Кокино, ул.Советская, д.3 – 2025 г.

Планируемые показатели реализации краткосрочного плана приведены в приложении 3.

2.​ Объём и источники финансирования мероприятий,

осуществляемых в рамках краткосрочного плана.

Общий объём финансирования краткосрочного плана составляет

77 952 679, 04 рублей, в том числе:

- субсидии, предусмотренные в бюджете муниципального образования на долевое финансирование – 0,00 рублей.

- средства собственников помещений многоквартирных домов – 77 952 679, 04 рублей.

Информация об объемах средств, направленных на реализацию краткосрочного плана приведена в приложении № 1.

3. Перечень и планируемая стоимость услуг и (или) работ

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Перечень и планируемая стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых определен ст. 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также ст. 17 Закона Брянской области от 11 июня 2013 года № 40-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Брянской области», приведен в приложении 1,2.

В рамках реализации краткосрочного плана в 2023-2025 годах запланировано проведение капитального ремонта в 25 (двадцати пяти) многоквартирных домов общей площадью – 63 221,4 кв. м.

Планируемая стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме определялась в краткосрочных планах реализации региональной программы, утвержденных органами местного самоуправления муниципальных образований Выгоничского района, с учетом нормативной (предельной) стоимости проведения капитального ремонта многоквартирных домов, установленной в региональной программе.