СОГЛАСОВАНО                           СОГЛАСОВАНО                                                                                           УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер                                                                                                                               Глава администрации 
ГУП «Брянсккоммунэнерго»                                                                                                            Выгоничского района
____________ С.С. Жилкин                                                                                                               __________ С.Н. Чепиков
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ПРОГРАММА
мероприятий муниципальной программы «Реконструкция и технологическая модернизация системы теплоснабжения Выгоничского муниципального района на 2017-2021 гг.»
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Краткое описание мероприятия
	Ориентировочная стоимость работ (с НДС) тыс. руб., и физические объемы в том числе:
	Ответственные исполнители

	
	
	
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	

	
	
	
	Физические объемы
	Физические объемы
	Физические объемы
	Физические объемы
	Физические объемы
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Реконструкция котельной № 7 по ул. Советская 4б, в с. Кокино, Выгоничского района
	1.Установка котла на ГВС

	Котел-0,6 МВт 

	
	
	
	
	ГУП «Брянсккоммунэнерго»

	2. 
	Строительство БМК в с. Городец с целью ликвидации котельной № 11 по ул. Центральная, 6 с. Городец, Выгоничского района
	1. Строительство БМК.
 
	
	
	БМК -0,3 МВт 

	
	
	ГУП «Брянсккоммунэнерго»

	3. 
	Строительство БМК в д. Орменка Выгоничского района с целью ликвидации котельной № 8 по ул. Молодежная, 29 д. Орменка, Выгоничского района 
	1. Строительство БМК.
 
	
	
	БМК -0,4 МВт 

	
	
	ГУП «Брянсккоммунэнерго»

	4. 
	Замена ветхих тепловых сетей
	Протяженность ветхих тепловых сетей 13,80 км
	1,32 км
	1,38 км
	1,38 км
	1,38 км
	1,38 км
	ГУП «Брянсккоммунэнерго»

	5. 
	Вывод из эксплуатации ветхих тепловых сетей (в 2-х трубном исполнении):
	
	1,272км
	0,745км
	2,885 км
	0,245 км
	0,37 км
	ГУП «Брянсккоммунэнерго»

	6. 
	ИТОГО: 
	Замена и ликвидация ветхих тепловых сетей: - 15,219 км
	2,592 км
	2,125 км
	4,265 км
	1,625 км
	1,75 км
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