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Мероприятия программы инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Исполнитель
	Срок выполнения
	Источник финансирования
	Объем финансирования (тыс. рублей)

	1.
	Капитальный ремонт  водопроводной сети ул. Садовая, с. Лопушь, Выгоничского района, Брянской области.
	Администрация Выгоничского района
	2018 год.
	Областной бюджет,
Местный бюджет.
	383,072

	2.
	Капитальный ремонт водопроводной сети ул. Партизанская, с. Сосновое болото, Выгоничского района, Брянской области.
	Администрация Выгоничского района
	2018 год.
	Областной бюджет,
Местный бюджет.
	110,618

	3
	Капитальный ремонт водопроводной сети от водозаборного узла до дома № 11 ул. Мира, пос. Пильшино, Выгоничского района, Брянской области.
	Администрация Выгоничского района
	2018 год.
	Областной бюджет,
Местный бюджет.
	95,173

	4.
	Капитальный ремонт водопроводной сети ул. Молодежная, д. Скрябино, Выгоничского района, Брянской области.
	Администрация Выгоничского района
	2018 год.
	Областной бюджет,
Местный бюджет.
	96,208

	5.
	Строительство водозаборного узла и водопроводной сети д. Орменка, ул. Мира, 4а, Выгоничский район, Брянская область.
	Администрация Выгоничского района
	2018 год.
	Областной бюджет,
Местный бюджет
	4 955, 837

	6.
	Приобретение техники:
- экскаватор – погрузчик 
	Администрация Выгоничского района
	2018 год.
	Областной бюджет,
Местный бюджет.
	2200,0

	7.
	Приобретение техники:
- аварийно-водопроводная машина 
	Администрация Выгоничского района
	2018 год.
	Областной бюджет,
Местный бюджет.
	1241,8

	8.
	Капитальный ремонт  водопроводных сетей протяженностью  2 км.
	Администрация Выгоничского района
	2018 год.
	Областной бюджет,
Местный бюджет.
	1000,0

	9.
	Реконструкция водозаборного узла в н.п. Городец, Выгоничского района, Брянской области.
	Администрация Выгоничского района
	2019 год.
	Областной бюджет,
Местный бюджет.
	4500,0

	10.
	Реконструкция водозаборного узла д. Клинок, Выгоничского района, Брянской области.
	Администрация Выгоничского района
	2019 год.
	Областной бюджет,
Местный бюджет.
	4500,0

	11.
	Приобретение коммунальной специализированной техники илососной машины МВ-10 на базе шасси КАМАЗ 
	Администрация Выгоничского района
	2019 год.
	Областной бюджет,
Местный бюджет
	4 132,094

617,439

	12.
	Строительство водозаборного узла для водоснабжения ул. Грибачева, ул. Есенина, ул. 17 Сентября, ул. Березовая, ул. Отрадная, ул. Сосновая в п. Выгоничи, Выгоничского района, Брянской области.
	Администрация Выгоничского района
	2020 год.
	Областной бюджет,
Местный бюджет.
	7000,0

	13.
	Капитальный ремонт  водопроводных сетей протяженностью  2 км.
	Администрация Выгоничского района
	2020 год.
	Областной бюджет,
Местный бюджет.
	1000,0

	14.
	Капитальный ремонт водопроводной сети по ул.Зеленая д. СкрябиноВыгоничского района Брянской области (участок 2)
	Администрация Выгоничского района
	2021 год.
	Областной бюджет,
Местный бюджет.
	328,013

	15.
	Капитальный ремонт участка водопроводной сети ул. Заречная д. СкрябиноВыгоничского района Брянской области (3 участок)
	Администрация Выгоничского района
	2021 год.
	Областной бюджет,
Местный бюджет.
	94,567

	16
	Капитальный ремонт водопроводной сети от дома №1 до дома №16 ул. Луговая, д. Саврасовка,Выгоничского района Брянской области
	Администрация Выгоничского района
	2021 год.
	Областной бюджет,
Местный бюджет.
	131,572

	Итого:
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