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План подготовки Выгоничского муниципального района Брянской области к отопительному периоду 
2026-2027 гг.

	№п/п
	Наименование объекта 
	Перечень(вид) работ (мероприятий) запланированных к выполнению
	Плановое расходование денежных средств, руб. 
	Срок исполнения 
	Ответственные лица 

	Выгоничский участок ГУП «Брянсккоммунэнерго»
                                                                                                     Котельных всего-14 шт
Общая протяженность теплотрасс- 20,97 км. 

	1
	Котельные Выгоничского района
	Подготовка котельных 14 шт.

	
собственные

	Май-сентябрь 2026
	ГУП «Брянсккоммунэнерго» - Чумин Владимир Викторович 

	
	
	Подготовка котлов 42шт.
	собственные
	Май-сентябрь 2026
	

	
	
	Гидравлические испытания тепловых сетей 19,993 км. 
	собственные
	Май-сентябрь 2026г
	

	2
	Кот.№7 с.Кокино, ул.Советская,4Б
	Ремонт и замена насосов 5 шт.
Собственные
Май-сентябрь 2026
	

	
	Кот.№12 с.Лопушь ул.Цветочная,6а
	
	

	
	Кот.№7 с.Кокино, ул.Советская,4Б
	
	

	
	Кот.№1 п.Выгоничи,ул.Пионерская,54
	
	

	3
	
	Ремонт и замена трубопроводной арматуры 25 шт.
	собственные

	Май-сентябрь 2026

	

	
	Кот.№12 с.Лопушь ул.Цветочная,6а
	
	
	
	

	
	Кот.№15 д.Скрябино ул.Пушкина1
	
	
	
	

	
	Кот.№16 с.Скуратово ул.Молодежная, 13а
	
	
	
	

	
	Кот. №4 с. Красное, ул. Школьная, 7
	
	
	
	

	
	Кот.№7 с.Кокино, ул.Советская,4Б
	
	
	
	

	
	Кот.№7 с.Кокино, ул.Советская,4Б
	
	
	
	

	4. 
	Кот.№1 п.Выгоничи,ул.Пионерская,54 
	Ремонт водоподогревателя – 1 шт. 
	собственные
	Май- сентябрь 2026
	

	5. 
	Замена тепловых сетей в 2-х тр. исч. 
	Котельные Выгоничского района 
	собственные 
	Май- сентябрь 2026
	

	6. 
	Кот.№1 п.Выгоничи,ул.Пионерская,54 
	Ремонт дымососов и вентиляторов- 1 шт. 
	собственные
	Май- сентябрь 2026 
	

	7. 
	Кот. №4 с. Красное, ул. Школьная, 7
	Замена сигнализаторов загазованности -1 шт. 
	собственные
	Май- сентябрь 2026 
	

	8. 
	Кот. №4 с. Красное, ул. Школьная, 7
	Установка комплекса учета расхода газа – 2 шт 
	собственные 
	Май- сентябрь 2026 
	

	
	Кот.№12 с.Лопушь ул.Цветочная,6а
	
	
	
	

	9.
	КНР д. Хмелево, ул. Молодежная,38
	Изоляция тепловых сетей- 50м. 
	собственные 
	Май- сентябрь 2026 
	

	10
	Кот.№15 д.Скрябино ул.Пушкина1
	Ремонт кровли м2 178,5
	собственные 
	Май- сентябрь 2026 
	

	
	Кот.№16 с.Скуратово ул.Молодежная, 13а
	
	собственные 
	Май- сентябрь 2026 
	

	АО «Транснефть- Дружба»
1-котельная НПС «Десна»
Общая протяженность теплотрасс-2,48 км.
	
	
	
	

	1
	НПС «Десна»
	Гидравлическое испытание тепловых сетей
	-
	31.05.2026
	Зимодро Константин Юрьевич 
АО «Транснефть-Дружба»

	2
	НПС «Десна»
	Подготовка ТП систем отопления
	-
	 30.08.2026
	

	3
	НПС «Десна»
	Ремонт участка тепловых сетей
	-
	30.08.2026
	Зимодро Константин Юрьевич 
АО «Транснефть-Дружба»

	МУП «Выгоничское коммунальное хозяйство» Многоквартирные дома 


	1
	д. Хмелево ул. Молодежная д. 41
	
	8 000,00
	Июнь -сентябрь 2026 года 
	Пехтерев Михаил Михайлович МУП «Выгоничское коммунальное хозяйство»

	
	
	Промывка системы отопления
	
	
	

	
	
	Покраска газопровода
	
	
	

	
	
	Проверка дымовых и вент. каналов 
	
	
	

	2
	д. Хмелево ул. Молодежная д. 42
	
	
8 000,00
	 Июнь - сентябрь 2026 года
	

	
	
	Промывка системы отопления
	
	
	

	
	
	Покраска газопровода
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Проверка дымовых и вент. каналов 
	
	
	

	3
	д. Хмелево ул. Молодежная д. 43
	Покраска газопровода
	90000,00
	 Июнь - сентябрь 2026 года
	

	
	
	Ремонт входа в подвал
	
	
	

	
	
	Промывка системы отопления
	
	
	

	
	
	Герметизация продухов и смотровых окон
	
	
	

	
	
	Проверка и ремонт дымовых и вет. Каналов
	
	
	

	
	
	Ремонт отмостки
	
	
	

	
	
	Частичный ремонт крыши
	
	
	

	
	
	Ремонт канализации
	
	
	

	4
	д. Хмелево ул. Молодежная д. 44
	Герметизация межпанельных швов
	40 000,00
	 Июнь - сентябрь 2026 года
	

	
	
	Покраска газопровода
	
	
	

	
	
	Промывка системы отопления
	
	
	

	
	
	Герметизация продухов и смотровых окон
	
	
	

	
	
	Проверка ремонт дымовых и вет. каналов
	
	
	

	
	
	Замена центральной водопроводной сети
	
	
	

	
	
	Ремонт входа в подвал
	
	
	

	
	
	Частичный ремонт крыши
	
	
	

	5
	д. Хмелево ул. Молодежная д. 45
	Покраска газопровода
	40 000,00
	 Июнь- сентябрь 2026 года
	

	
	
	Промывка системы отопления
	
	
	

	
	
	Герметизация продухов и смотровых окон
	
	
	

	
	
	Проверка и ремонт дымовых и вет. каналов
	
	
	

	
	
	Частичный ремонт крыши
	
	
	

	6
	п. Выгоничи, ул. Павла Зайцева д. 14 
	Покраска газопровода
	
105 000,00
	
май - сентябрь 2026 года 
	

	
	
	Промывка системы отопления
	
	
	

	
	
	Замена входных дверей в подвальные помещения
	
	
	

	
	
	Герметизация продухов и смотровых окон
	
	
	

	
	
	Проверка и ремонт дымовых и вет. каналов
	
	
	

	
	
	Ремонт канализации
	
	
	

	
	
	Частичный ремонт крыши
	
	
	

	
	
	Ремонт электрощитков
	
	
	

	
	
	Ремонт отмостки
	
	
	

	7
	п. Выгоничи, ул. Ленина, д. 41
	Покраска газопровода
	10000,00
	май - сентябрь 2026года
	

	
	
	Промывка системы отопления
	
	
	

	
	
	Проверка дымовых и вет. Каналов
	
	
	

	
	
	Ремонт электрощитов
	
	
	

	8
	п. Выгоничи, ул. Жукова, д. 2
	Покраска газопровода
	80 000,00
	май - сентябрь 2026 года
	

	
	
	Промывка системы отопления
	
	
	

	
	
	Герметизация продухов и смотровых окон
	
	
	

	
	
	Проверка и ремонт дымовых и вет. каналов
	
	
	

	
	
	Ремонт отмостки
	
	
	

	
	
	Частичный ремонт крыши
	
	
	

	
	
	Ремонт электрощитов
	
	
	

	9
	п. Выгоничи, ул. Ломоносова, д. 6а
	Герметизация продухов и смотровых окон
	2 000,00
	Июнь - сентябрь 
2026 года

	

	
	
	Проверка дымовых и вет. каналов
	
	
	

	10
	п.Выгоничи ул.Ломоносова д.6б
	Герметизация продухов и смотровых окон
	2 000
	Июнь - сентябрь 
2026 года

	

	
	
	Проверка дымовых и вет. каналов
	
	
	

	11
	п. Выгоничи ул. Ломоносова д. 16А
	Герметизация продухов и смотровых окон
	2000
	Июнь - сентябрь 
2026 года

	

	
	
	Проверка дымовых и вет. каналов
	
	
	

	12
	п. Выгоничи, ул. Пионерская д. 44
	Герметизация продухов и смотровых окон
	85 000,00
	Май - сентябрь 2026года
	

	
	
	Проверка дымовых и вент каналов
	
	
	

	13
	п. Выгоничи бульвар Гагарина д.5А
	Герметизация продухов и смотровых окон
	2000 
	Май- сентябрь 2026 года
	

	
	
	Проверка и ремонт дымовых и вет. каналов
	
	
	

	14
	п. Десна, ул. Заречная, д. 1
	Промывка системы отопления
	80 000,00
	 июнь- сентябрь 2026 года
	

	
	
	Замена дверных блоков в подъездах
	
	
	

	
	
	Покраска газопровода
	
	
	

	
	
	Проверка дымовых и вет. каналов
	
	
	

	15
	п. Десна, ул. Заречная, д. 2
	Промывка системы отопления
	80 000,00
	 июнь- сентябрь 2026года
	

	
	
	Замена оконных блоков в подъездах
	
	
	

	
	
	Покраска газопровода
	
	
	

	
	
	Проверка дымовых и вет. каналов
	
	
	

	16
	п. Десна, ул. Заречная, д. 3
	Промывка системы отопления
	40 000,00
	 июнь- сентябрь 2026 года
	

	
	
	Частичный ремонт мягкой кровли 
	
	
	

	
	
	Покраска газопровода
	
	
	

	
	
	Проверка дымовых и вет. каналов
	
	
	

	17
	п. Десна, ул. Заречная, д. 4



	Промывка системы отопления
	80 000,00
	 июнь- сентябрь 2026 года
	

	
	
	Покраска газопровода
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Проверка дымовых и вет. каналов
	
	
	


















	
	
	
	
	
	

	18
	п. Десна, ул. Заречная, д. 5
	Промывка системы отопления
	 75 000,00
	июнь- сентябрь 2026 года 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Покраска газопровода
	
	
	

	
	
	Проверка дымовых и вет. каналов
	
	
	

	
	
	Ремонт подъездов
	
	
	

	19
	п. Десна, ул. Заречная, д. 6
	Промывка системы отопления
	8 000,00
	 июнь- сентябрь 2026 года
	

	
	
	Замена запорной арматуры
	
	
	

	
	
	Покраска газопровода
	
	
	

	
	
	Проверка дымовых и вет. каналов
	
	
	

	20
	п. Десна, ул. Заречная, д. 7
	Промывка системы отопления
	8 000,00
	 июнь- сентябрь 2026 года
	

	
	
	Замена запорной арматуры
	
	
	

	
	
	Покраска газопровода
	
	
	

	
	
	Проверка дымовых и вет. каналов
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40
	п. Десна, ул. Заречная, д. 8
	Промывка системы отопления
	8 000,00
	июнь- сентябрь 2026 года
	

	
	
	Покраска газопровода
	
	
	

	
	
	Проверка дымовых и вет. каналов
	
	
	

	
	
	Замена запорной арматуры
	
	
	


	
	д.Орменка, ул.Парковая, д.1
	Покраска газопровода
	75 000,00
	Июнь –сентябрь
2026г.
	

	
	
	Герметизация продухов и смотровых окон
	
	
	

	
	
	Проверка  и ремонт дымовых и вет. каналов
	
	
	

	
	
	Замена входных дверей
	
	
	

	
	
	Частичный ремонт крыши
	
	
	

	
	
	Ремонт входов в подвал
	
	
	

	
	с.Лопушь, ул.Деснянская, д.1а
	Покраска газопровода
	42 000,00
	Июнь –сентябрь
2026г.
	

	
	
	Герметизация продухов и смотровых окон
	
	
	

	
	
	Проверка  и ремонт дымовых и вет. каналов
	
	
	

	
	
	Ремонт подъезда
	
	
	

	
	
	Частичный ремонт крыши
	
	
	

	
	с.Лопушь, ул.Деснянская, д.2
	Покраска газопровода
	15 000,00
	Июнь –сентябрь
2026г.
	

	
	
	Герметизация продухов и смотровых окон
	
	
	

	
	
	Проверка  и ремонт дымовых и вет. каналов
	
	
	

	
	
	Частичный ремонт крыши
	
	
	

	
	п.Пильшино,ул.Садовая, д.1
	Промывка системы отопления
	6 000,00
	Июнь –сентябрь
2026г.
	

	
	
	Покраска газопровода
	
	
	

	
	
	Проверка дымовых и вет. каналов
	
	
	

	
	п..Пильшино,ул.Садовая, д.3
	Промывка системы отопления
	6 000,00
	Июнь –сентябрь
2026г.
	

	
	
	Покраска газопровода
	
	
	

	
	
	Проверка дымовых и вет. каналов
	
	
	

	
	п.Пильшино,ул.Мира, д.6
	Промывка системы отопления
	60 000,00
	Июнь –сентябрь
2026г.
	

	
	
	Покраска газопровода
	
	
	

	
	
	Проверка дымовых и вет. каналов
	
	
	

	
	
	Ремонт отмостки и цокаля
	
	
	

	
	п.Пильшино,ул.Мира, д.10
	Промывка системы отопления
	80 000,00
	Июнь –сентябрь
2026г.
	

	
	
	Покраска газопровода
	
	
	

	
	
	Проверка дымовых и вет. каналов
	
	
	

	
	
	замена центральной водопроводной сети
	
	
	

	
	
	Ремонт канализационной сети
	
	
	

	
	п.Пильшино,ул.Мира, д.16
	Промывка системы отопления
	6 000,00
	Июнь –сентябрь
2026г.
	

	
	
	Покраска газопровода
	
	
	

	
	
	Проверка дымовых и вет. каналов
	
	
	

	
	п.Пильшино,ул.Мира, д.22
	Покраска газопровода
	4 000,00
	Июнь –сентябрь
2026г.
	

	
	
	Проверка дымовых и вет. каналов
	
	
	

	
	п.Пильшино,ул.Мира, д.24
		Покраска газопровода	
	26 000,00
	Июнь –сентябрь
2026г.
	

	
	
	Ремонт мягкой кровли
	
	
	

	
	
	Проверка дымовых и вет. каналов
	
	
	

	
	с.Красное, ул.Школьная, д.1
	Покраска газопровода
	48 000,00
	Июнь –сентябрь
2026г.
	

	
	
	Герметизация продухов и смотровых окон
	
	
	

	
	
	Проверка  и ремонт дымовых и вет. каналов
	
	
	

	
	
	Частичный ремонт крыши
	
	
	

	
	
	Ремонт подъезда
	
	
	

	
	с.Красное, ул.Школьная, д.3
	Ремонт окна в цокольном этаже 
	60 000,00
	Июнь –сентябрь
2026г.
	

	
	
	Промывка системы отопления
	
	
	

	
	
	Покраска газопровода
	
	
	

	
	
	Замена запорной арматуры на отопление
	
	
	

	
	
	Герметизация продухов и смотровых окон
	
	
	

	
	
	Проверка  и ремонт дымовых и вет. каналов
	
	
	

	
	
	Частичный ремонт крыши
Ремонт подъезда
	
	
	

	
	с.Красное, ул.Школьная, д.5
	Промывка системы отопления
	58 000,00
	Июнь –сентябрь
2026г.
	

	
	
	Покраска газопровода
	
	
	

	
	
	Герметизация продухов и смотровых окон
	
	
	

	
	
	Проверка  и ремонт дымовых и вет. каналов
	
	
	

	
	
	Частичный ремонт крыши

	
	
	

	
	
	Ремонт подъезда
	
	
	

	
	с.Красное, ул.Школьная, д.7
	Промывка системы отопления
	48 000,00
	Июнь –сентябрь
2026г.
	

	
	
	Покраска газопровода
	
	
	

	
	
	Герметизация продухов и смотровых окон
	
	
	

	
	
	Проверка  и ремонт дымовых и вет. каналов
	
	
	

	
	
	Частичный ремонт крыши
	
	
	

	
	
	Ремонт подъездов
	
	
	

	
	С.Сосновка, ул.Красногорская, д.1
	Герметизация продухов и смотровых окон
	15000,00
	Июнь –сентябрь
2026г.
	

	
	
	Покраска газопровода
	
	
	

	
	
	Проверка дымовых и вет. каналов
	
	
	

	
	
	Ремонт электрощита
	
	
	

	
	С.Сосновка, ул.Красногорская, д.2
	Промывка системы отопления
	65 000,00
	Июнь –сентябрь
2026г.
	

	
	
	Покраска газопровода
	
	
	

	
	
	Герметизация продухов и смотровых окон
	
	
	

	
	
	Ремонт электрощита
	
	
	

	
	
	Проверка дымовых и вет. каналов
	
	
	

	
	
	Замена центральной канализации
	
	
	

	
	С.Сосновка, ул.Красногорская, д.3
	Промывка системы отопления
	46 000,00
	Июнь –сентябрь
2026г.
	

	
	
	Покраска газопровода
	
	
	

	
	
	Герметизация продухов и смотровых окон
	
	
	

	
	
	Ремонт электрощита
	
	
	

	
	
	Проверка дымовых и вет. каналов
	
	
	

	
	
	Частичный ремонт крыши
	
	
	

	
	С.Сосновка, ул.Красногорская, д.4
	Промывка системы отопления
	46 000,00
	Июнь –сентябрь
2026г.
	

	
	
	Покраска газопровода
	
	
	

	
	
	Герметизация продухов и смотровых окон
	
	
	

	
	
	Ремонт электрощита
	
	
	

	
	
	Проверка дымовых и вет. каналов
	
	
	

	
	
	Частичный ремонт крыши
	
	
	

	
	С.Сосновка, ул.Красногорская, д.5
	Промывка системы отопления
	46 000,00
	Июнь –сентябрь
2026г.
	

	
	
	Покраска газопровода
	
	
	

	
	
	Герметизация продухов и смотровых окон
	
	
	

	
	
	Ремонт электрощита
	
	
	

	
	
	Проверка дымовых и вет. каналов
	
	
	

	
	
	Частичный ремонт крыши
	
	
	

	
	ГБУЗ «Выгоничская ЦРБ»

	1
	ГБУЗ «Выгоничская ЦРБ»,
Кокинская
врачебная
амбулатория
	Ревизия и замена неисправной регулировочной и запорной арматуры внутренней системы отопления вентиляции и системы горячего водоснабжения.
	0,00
	29.05.2026г.-
19.08.2026г.
	





Зав.хоз.Новиков А.А.

	
	
	Утепление чердачных, подвальных помещений, ремонт изоляции теплопроводов проходящих через указанные помещения, входные двери в техническое подполье
	0,00
	03.06.2026г.-
30.08.2026г.
	

	
	
	Промывка внутренней системы отопления водопроводной водой с воздухом до полного осветления воды
	35 000,00
	01.07.2026г.-
12.08.2026г.
	

	
	
	Проведение испытаний на прочность и плотность водяных систем пробным давлением
	0,00
	29.05.2026г.-
31.07.2026г.
	

	2
	ГБУЗ «Выгоничская ЦРБ»
	Ревизия фланцевых соединений с заменой дефектных прокладок.
	0,00
	03.07.2026г.-
12.08.2026г.
	

	
	
	Чистка и покраска труб, ремонт теплоизоляции.
	0,00
	01.08.2026г.-
31.08.2026г.
	

	
	
	Поверка термометров и манометров и замена неисправных
	25000,00
	01.07.2026г.-
25.08.2026г.
	

	
	
	Ревизия регулировочной и запорной арматуры внутренней системы отопления и системы горячего водоснабжения
	0,00
	02.09.2026г.-
16.09.2026г.
	

	
	
	Утепление чердачных, подвальных помещений, ремонт теплоизоляции, ремонт и утепление дверей в технических помещениях
	0,00
	29.07.2026г.-
30.0.2026г
	

	3
	Фельдшерско- акушерские пункты
	Техническое обслуживание газового оборудования
	300000,00
	21.08.2026г.-
29.09.2025г.
	

	
	
	Техническое обслуживание дымоходов и вентиляционных каналов
	50 000,00
	21.08.2026г.-
30.09.2026г.
	

	МБУК «Выгоничское МКДО»

	1.
	Сосновского СДК
	Провести отключение системы теплоснабжения от центральных систем , путем установки заглушки
	
	До 01.05.2026
	Шевякова Галина Александровна
МБУК «Выгоничское МКДО»

	
	
	Провести ревизию регулировочной и запорной арматуры внутренней системы отопления
	
	До 01.09.2026
	

	
	
	Промывка внутренней системы отопления водопроводной водой до полного осветления
	
 12 800,00
	01.07.2026- 30.09.2026
	

	
	
	Проведение испытаний по промывке на прочность и плотность системы
	
	01.07.2026- 30.09.2026
	

	
	
	Провести утепление чердачных и подвальных помещений , окон, дверей
	
	С 15.09.2026 – 05.10.2026
	

	2.
	Хутор-Борский СК
	Подготовка газовой котельной к новому отопительному сезону (очистка вентиляционных решеток и оборудования от мусора и пыли, прочистка задвижек газохода).
	
	до 1 августа
2026г.
	

	
	
	Проверка газохода от газового котла с привлечением сотрудником ВДПО (получение акта на газоход).
	1,7
	до 1 августа

2026г.
	

	
	
	Обслуживание (поверка) газосигнализатора в специализированном учреждении (получение свидетельства о поверке).
	2,0
	до 1 августа
2026г.
	

	
	
	Обучение ответственных за газовое хозяйство и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, наблюдающего за безопасной эксплуатацией газового оборудования.
	4,8
	до 1 августа
2026г.

	

	
	
	Издание распоряжений о назначении ответственных за газовое хозяйство и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, наблюдающего за безопасной эксплуатацией газового оборудования.
	
	до 1 сентября
2026г.

	

	
	
	Замена части труб и крана на системе подачи воды для заполнения системы отопления.
	1,0
	до 1 сентября
2026г.

	

	
	
	Гидротехническое испытание водяного отопления (промывка до осветления воды с составлением акта).
	
	до 1 сентября
2026г.

	

	
	
	Подготовка и сдача в отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Выгоничского района паспорта готовности к отопительному периоду с пакетом необходимых документов.
	
	до 1 сентября
2026г.
	

	3
	Красносельский СДК
	Промывка системы отопления
	8000,00
	Июль-август 2026г.
	

	4
	Пильшинский  СК
	Промывка системы отопления
Частичный ремонт
системы отопления

	8000,00

30 000,00
	Июль-август
2026 г.
	

	5.
	Хмелевский СДК
	Ремонт труб отопления
	50 000,00
	Июнь-август 2026г.
	

	
	
	Промывка системы отопления
	15 000,00
	Август-сентябрь 2026г.
	

	6.
	Скуратовский СДК
	Промывка системы отопления
	5000.00
	Июнь-август 2026г.
	

	7.
	Палужский СК
	Промывка системы отопления
	5000.00
	Июнь-август 2026г.
	

	8.
	Скрябинский СДК
	Промывка системы отопления
	5000.00
	Июнь-август 2026г.
	

	9.
	Орменский СДК
	 Промывка внутренней системы отопления водопроводной водой до полного осветления

	 9 600


	 Июнь-август
2026г.

	

	10.
	Утынский СДК
	
Провести ревизию регулировочной  и запорной арматуры внутренней системы отопления
	1500
	
до 03.09.2026 г.
	

	
	
	Промывка внутренней системы отопления водопроводной водой до полного осветления
	3000
	до 03.09.2026г.
	

	
	
	Поверка приборов автоматики
	7300
	до 03.09.2026 г.
	

	
	
	Обследование дымоходов
	6500
	до 03.09.2026 г.
	

	
	
	Утепление чердачных и подвальных помещений
	Без фин. затрат
	до 03.08.2026 г.
	

	
	
	Назначение ответственных лиц за теплоэнергоустановки
	Без фин. затрат
	до 03.09.2026 г.
	

	11.
	Выгоничский РДК
	 Промывка внутренней системы отопления водопроводной водой до полного осветления
	16000,00
	Июль-август 
2026г.
	

	МБУК «ЦБС Выгоничского района»

	1
	МБУК «ЦБС Выгоничского района»
	Промывка внутренней системы отопления водопроводной водой до полного осветления
	8 000
	01.07.2026г.
01.08.2026г.
	Шпакова Вера Леонидовна 

	МБУДО «Выгоничская детская школа искусств»

	1
	Здание МБУДО «ВДШИ» п. Выгоничи, ул. Ленина, д. 26-а
	Промывка и опрессовка системы отопления здания 
Утепление отопительной системы в подвальном помещении 
Прохождение проверки знаний норм и правил работ в тепловых энергоустановках
	25.000


4500

6000
	Август 2026

Июль 2026


Март, июнь2026
	М.Н.Шершень




Филатова АЮ, Дёмкина Д.В.

	2
	Здание МБУДО «ВДШИ» 
	Промывка и опрессовка системы отопления здания 
Прохождение проверки знаний норм и правил работ в тепловых энергоустановках
	25.000


6000
	Август 2027


Март, июнь 2027
	

	«Брянский государственный аграрный университет»

	1
	Общежитие №1
	Проведение ревизии регулировочной и запорной арматуры внутренней системы отопления
	
	     01.06.2026г.
     01.07.2026г.
	



Лапик Владимир Павлович
 «Брянский государственный аграрный университет»

	
	
	Промывка и опресовка внутренней системы отопления водопроводной водой до полного осветления
	
	 01.07.2026г.
 01.08.2026г.
	

	
	
	Проведение утеплений чердачных и подвальных помещений, окон, дверей
	
	Июль 2026
	

	2
	Общежитие №2
	Проведение ревизии регулировочной и запорной арматуры внутренней системы отопления
	
	Июль 2026
	

	
	
	Промывка и опресовка внутренней системы отопления водопроводной водой до полного осветления
	
	Июль 2026
	

	
	
	Проведение утеплений чердачных и подвальных помещений, окон, дверей
	
	Июль 2026
	

	3
	Общежитие №3
	Проведение ревизии регулировочной и запорной арматуры внутренней системы отопления
	
	Июль 2026
	

	
	
	Промывка и опресовка внутренней системы отопления водопроводной водой до полного осветления
	
	Июль 2026
	

	
	
	Проведение утеплений чердачных и подвальных помещений, окон, дверей
	
	Июль 2026
	

	4
	Общежитие №4
	Проведение ревизии регулировочной и запорной арматуры внутренней системы отопления
	
	Июль 2026
	

	
	
	Промывка и опресовка внутренней системы отопления водопроводной водой до полного осветления
	
	Июль 2026
	

	
	
	Проведение утеплений чердачных и подвальных помещений, окон, дверей
	
	Июль 2026
	

	
	
	Поверка приборов учёта отопления
	5000
	Август 2026
	

	5
	Общежитие №5
	Проведение ревизии регулировочной и запорной арматуры внутренней системы отопления
	
	Июль 2026
	

	
	
	Промывка и опресовка внутренней системы отопления водопроводной водой до полного осветления
	
	Июль 2026
	

	
	
	Проведение утеплений чердачных и подвальных помещений, окон, дверей
	
	Июль 2026
	

	6
	Общежитие №6
	Проведение ревизии регулировочной и запорной арматуры внутренней системы отопления
	
	Июль 2026
	

	
	
	Промывка и опресовка внутренней системы отопления водопроводной водой до полного осветления
	
	Июль 2026
	

	
	
	Проведение утеплений чердачных и подвальных помещений, окон, дверей
	
	Июль 2026
	

	7
	Учебный корпус №1
	Проведение ревизии регулировочной и запорной арматуры внутренней системы отопления
	
	Июль 2026
	

	
	
	Промывка и опресовка внутренней системы отопления водопроводной водой до полного осветления
	
	Июль 2026
	

	
	
	Проведение утеплений чердачных и подвальных помещений, окон, дверей
	
	Июль 2026
	

	8
	Учебный корпус №3
	Проведение ревизии регулировочной и запорной арматуры внутренней системы отопления
	
	Июль 2026
	

	
	
	Промывка и опресовка внутренней системы отопления водопроводной водой до полного осветления
	
	Июль 2026
	

	
	
	Проведение утеплений чердачных и подвальных помещений, окон, дверей
	
	Июль 2026
	

	
	
	Поверка приборов учёта отопления
	5000
	Август 2026
	

	9
	Учебный корпус №4
	Проведение ревизии регулировочной и запорной арматуры внутренней системы отопления
	
	Июль 2026
	

	
	
	Промывка и опресовка внутренней системы отопления водопроводной водой до полного осветления
	
	Июль 2026
	

	
	
	Проведение утеплений чердачных и подвальных помещений, окон, дверей
	
	Июль 2026
	

	10
	Учебный корпус №5
	Проведение ревизии регулировочной и запорной арматуры внутренней системы отопления
	
	Август 2026
	

	
	
	Промывка и опресовка внутренней системы отопления водопроводной водой до полного осветления
	
	Август 2026
	

	
	
	Проведение утеплений чердачных и подвальных помещений, окон, дверей
	
	Август 2026
	

	
	
	Поверка приборов учёта отопления
	5000
	Август 2026
	

	11
	Учебный корпус №6
	Проведение ревизии регулировочной и запорной арматуры внутренней системы отопления
	
	Июль 2026
	

	
	
	Промывка и опресовка внутренней системы отопления водопроводной водой до полного осветления
	
	Июль 2026
	

	
	
	Проведение утеплений чердачных и подвальных помещений, окон, дверей
	
	Июль 2026
	

	12
	Столовая
	Проведение ревизии регулировочной и запорной арматуры внутренней системы отопления
	
	Июль 2026
	

	
	
	Промывка и опресовка внутренней системы отопления водопроводной водой до полного осветления
	
	Июль 2026
	

	
	
	Проведение утеплений чердачных и подвальных помещений, окон, дверей
	
	Июль 2026
	

	
	
	Поверка приборов учёта отопления
	
	Август 2026
	

	
	
	Поверка приборов учёта отопления
	5000
	Июль 2026
	

	13
	Учебный гараж
	Проведение ревизии регулировочной и запорной арматуры внутренней системы отопления
	
	Июль 2026
	

	
	
	Промывка и опресовка внутренней системы отопления водопроводной водой до полного осветления
	
	Июль 2026
	

	
	
	Проведение утеплений чердачных и подвальных помещений, окон, дверей
	
	Июль 2026
	

	14
	Учебный корпус ЭМТП
	Проведение ревизии регулировочной и запорной арматуры внутренней системы отопления
	
	Июль 2026
	

	
	
	Промывка и опресовка внутренней системы отопления водопроводной водой до полного осветления
	
	Июль 2026
	

	
	
	Проведение утеплений чердачных и подвальных помещений, окон, дверей
	
	Июль 2026
	

	15
	Лаборатория №2
	Проведение ревизии регулировочной и запорной арматуры внутренней системы отопления
	
	Июль 2026
	

	
	
	Промывка и опресовка внутренней системы отопления водопроводной водой до полного осветления
	
	Июль 2026
	

	
	
	Проведение утеплений чердачных и подвальных помещений, окон, дверей
	
	Июль 2026
	

	16
	Музыкальная школа
	Проведение ревизии регулировочной и запорной арматуры внутренней системы отопления
	
	Август 2026
	

	
	
	Промывка и опресовка внутренней системы отопления водопроводной водой до полного осветления
	
	Август 2026
	

	
	
	Проведение утеплений чердачных и подвальных помещений, окон, дверей
	
	Август 2026
	

	17
	Опорный пункт
	Проведение ревизии регулировочной и запорной арматуры внутренней системы отопления
	
	Август 2026
	

	
	
	Промывка и опресовка внутренней системы отопления водопроводной водой до полного осветления
	
	Август 2026
	

	
	
	Проведение утеплений чердачных и подвальных помещений, окон, дверей
	
	Август 2026
	

	18
	Ветеринарная клиника
	Замена газового котла
	200000
	Август 2026
	

	Управляющая компания ООО «Завет» 

	1
	с. Кокино, ул. Советская, д. 1 
	· гидравлическое испытание и гидродинамическая промывка системы отопления:
- частичная замена запорной арматуры по вертикальным стоякам и нижнему розливу по всем инженерным сетям:
- восстановление утеплителя на отдельных участках трубопроводов:
- частичная замена предохранителей и автоматических выключателей на внутридомовых электросетях:
- профилактический осмотр электрощитовых в подъездах.
· прочистка ливневок.
· проверка вентиляционных каналов:
- обслуживание ВДГО:
	75175
	 17.05.2026г. 15.09.2026г. 
	





Мастер жилищного фонда

	2
	с. Кокино, ул. Советская, д. 2
	· гидравлическое испытание и гидродинамическая промывка системы отопления:
· частичная замена предохранителей и автоматических выключателей на внутридомовых электросетях:
· восстановление утеплителя на отдельных участках трубопроводов
· замена деревенных оконных блоков в подъездах на окна из ПВХ
· частичная замена запорной арматуры по вертикальным стоякам и нижнему розливу по всем инженерным сетям:
профилактический осмотр элсктрощитовых в подъездах.
· проверка вентиляционных каналов:
·  обслуживание ВДГО

	74295
	 22.05.2026 г. 15.09.2026г. 
	

	3
	с. Кокино, ул. Советская, д.3 
	· гидравлическое испытание и гидродинамическая промывка системы отопления:
- частичная замена запорной арматуры по вертикальным стоякам и нижнему розливу по всем инженерным сетям:
- восстановление утеплителя на отдельных участках трубопроводов:
- частичная замена предохранителей и автоматических выключателей па внутридомовых электросетях:
- профилактический осмотр элсктрощитовых в подъездах.
- проверка дымовентиляционных каналов;
- обслуживание ВДГО;

	130093
	 30.05.2026 г.  15.09.2026г. 
	

	4 
	с. Кокино, ул. Советская, д .4 
	· гидравлическое испытание и гидродинамическая промывка системы отопления:
- частичная замена запорной арматуры по вертикальным стоякам и нижнему розливу по всем инженерным сетям:
- восстановление утеплителя на отдельных участках трубопроводов:
- частичная замена предохранителей и автоматических выключателей па внутридомовых электросетях:
- профилактический осмотр элсктрощитовых в подъездах.
-проверка дымовентиляционных каналов;
- обслуживание ВДГО;
-проверка приборов узла учета тепловой энергии

	124624
	 30.05.2026 г.  15.09.2026 г. 
	

	5
	с. Кокино, ул. Советская д. 5 
	· гидравлическое испытание и гидродинамическая промывка системы отопления:
- частичная замена запорной арматуры по вертикальным стоякам и нижнему розливу по всем инженерным сетям:
- восстановление утеплителя на отдельных участках трубопроводов:
- частичная замена предохранителей и автоматических выключателей па внутридомовых электросетях:
- профилактический осмотр электрощитовых в подъездах.
-частичный ремонт шиферной кровли:
- проверка вентиляционных каналов;
- обслуживание ВДГО

	94952
	 13.05.2026 г.  15.09.2026 г. 
	

	6
	с. Кокино, ул. Цветочная, д. 23
	· гидравлическое испытание и гидродинамическая промывка системы отопления:
- частичная замена запорной арматуры по вертикальным стоякам и нижнему розливу по всем инженерным сетям:
- восстановление утеплителя на отдельных участках трубопроводов:
- частичная замена предохранителей и автоматических выключателей па внутридомовых электросетях
- профилактический осмотр электрощитовых в подъездах.
- проверка вентиляционных каналов;
- обслуживание ВДГО

	112999
	 06.05.2026 г.  15.09.2026 г. 
	

	7
	с. Кокино, ул. Ленина, д. 1
	· гидравлическое испытание и гидродинамическая промывка системы отопления:
-восстановление утеплителя на отдельных участках трубопроводов:
- профилактический осмотр электрощитовых в подъездах.
- проверка дымовентиляционных каналов;
- обслуживание ВДГО;


	39774
	 04.06.2026 г.  15.09.2026 г.
	

	8
	с. Кокино, ул. Советская, д. 7
	· гидравлическое испытание и гидродинамическая промывка системы отопления:
- частичная замена запорной арматуры по вертикальным стоякам и нижнему розливу по всем инженерным сетям:
- восстановление утеплителя на отдельных участках трубопроводов:
- частичная замена предохранителей и автоматических выключателей па внутридомовых электросетях:
- профилактический осмотр электрощитовых в подъездах.
- проверка приборов узла учета тепловой энергии

	40500
	 04.06.2026 г. 15.09.2026г. 
	

	9
	с. Кокино, ул. Советская, д. 8
	· гидравлическое испытание и гидродинамическая промывка системы отопления:
- частичная замена запорной арматуры по вертикальным стоякам и нижнему розливу по всем инженерным сетям:
- восстановление утеплителя на отдельных участках трубопроводов:
- частичная замена предохранителей и автоматических выключателей па внутридомовых электросетях:
- профилактический осмотр электрощитовых в подъездах.
	38000
	06.06.2026г. 15.09.2026г.
	

	10
	С.Кокино пер.Парковый д.2
	-	гидравлическое испытание и гидродинамическая промывка системы отопления;
- профилактический осмотр электрощитовых в подъездах.
-проверка дымовентиляционных каналов;
-обслуживание ВДГО;
	6680
	17.06.2026г.
15.09.2026г.
	

	Выгоничская поселковая администрация

	1.
	

	3дание  сельского дома культуры (Северный)
	Провести отключение системы теплоснабжения от центральных систем, путем установки заглушки
	-
	До 01.05.2026
	













Мефёдов Сергей Николаевич
Выгоничская поселковая администрация

	
	
	Провести ревизию регулировочной и запорной арматуры внутренней системы отопления
	-
	До 01.06.2026
	

	
	
	Промывка внутренней системы отопления водопроводной водой до полного осветления и испытаний по промывке на прочность и плотность системы
	
6 000,00
	01.06.2026- 30.08.2026
	

	1.

	






Газовая котельная по ул. Новобрянская
	Провести отключение системы теплоснабжения от центральных систем, путем установки заглушки
	-
	До 01.05.2026
	

	
	
	Провести ревизию регулировочной и запорной арматуры внутренней системы отопления
	-
	До 01.06.2026
	

	
	
	Промывка внутренней системы отопления водопроводной водой до полного осветления и испытаний по промывке на прочность и плотность системы
	15 000,00
	01.07.2026- 30.08.2026
	

	
	
	Проведение проверки дымо – вентиляционных каналов котельной
	2 000,00
	01.07.2026-30.08.2026
	

	
	
	Проведение поверки манометров и сигнализаторов загазованности
	15 000,00
	01.08.2026-30.08.2026
	

	
	
	Проведение обучения ответственного персонала
	12 000,00
	01.08.2026-30.08.2026
	

	
	ИТОГО
	
	66 000,00
	
	

	Кокинская сельская администрация 

	1
	Скуратовский СДК
	Промывка системы отопления 
	6 000,00
	Июнь-август 2026 г. 
	

Степаненко Юрий Алексеевич 
Кокинская сельская администрация 

	2
	Палужский СДК
	Промывка системы отопления
	6 000,00
	Июнь-август 2026г.
	

	3
	Скрябинский СДК
	Промывка системы отопления
	8 000,00
	Июнь-август 2026г.
	

	4
	Палужская котельная 
	ТО Газораспределения и газоиспользующего оборудования 
	38 662,34 
	В течение отопительного сезона 
	

	
	
	Проверка газоходов и газового котла 
	 3 000,00
	Август – сентябрь 2026 г. 
	

	
	
	ТО контрольно-измерительных приборов и поверка
	17 000,00
	Июль 2026 г. 
	

	5
	Палужская котельная, Скуратовский, Скрябинский, Палужский ДК.
	Обучение персонала по газовому оборудованию
	4600
	Июнь 2026г.
	Степаненко Юрий Алексеевич 


	Красносельская сельская администрация

	1
	Красносельский сельский дом культуры

	1.Провести отключение системы теплоснабжения от центральных систем, путем установки заглушки
2.Провести ревизию регулировочной и запорной арматуры внутренней системы отопления
  3.Промывка внутренней системы отопления 
4. Провести испытания по промывке на прочность и плотность системы
5.Провести утепление чердачных и подвальных помещений, окон и дверей
6.Оформление распоряжения о назначении ответственных лиц по теплоэнергоустановкам
	





8 000
	01.05.2026г.


01.07.2026г
01.09.2026г.

01.07.2026г.
30.09.2026г.


01.08.2026г.
01.09.2026г.
	

Дёмичев Дмитрий Иванович
Красносельская сельская администрация 

	2
	Пильшинский сельский клуб 
	Промывка системы отопления 
	7000,00
	01.07.2026г.
01.08.2026г.
	

	
	
	Подготовка паспорта готовности
	-
	01.08.2026г.
01.09.2026г.
	

	Хмелевская сельская администрация

	1
	



Хмелевский сельский ДК 
	Провести отключение системы теплоснабжения от центральных систем, путем установки заглушки  
	 -
	01.05.2026г.
	


Иванова Татьяна Афанасьевна 
Хмелевская сельская администрация 

	
	
	Промывка внутренней системы отопления водопроводной водой до полного осветления
	15 000,00
	01.07.2026г.-
30.09.2026г.
	

	
	
	Провести ревизию регулировочной и запорной арматуры внутренней системы отопления
	-
	01.09.2026г.
	

	
	
	Проведение испытаний по промывке на прочность и плотность системы
	-
	01.07.2026г.-
30.09.2026г.
	

	
	
	Провести утепление чердачных и подвальных помещений, окон, дверей
	-
	11.09.2026г.-
02.10.2026г.
	

	
	
	Оформление распоряжения о назначении лиц, ответственных за теплоэнергоустановки
	-
	01.08.2026г.-
01.09.2026г.
	

	Утынская сельская администрация 

	1
	Утынская сельская администрация
	
Провести ревизию регулировочной  и запорной арматуры внутренней системы отопления
	1 500,00
	
до 03.09.2026
	Лебедухо Александр Анатольевич 
Утынская сельская администрация 

	
	
	Промывка внутренней системы отопления водопроводной водой до полного осветления
	3 500,00
	до 03.09.2026
	

	
	
	Поверка приборов автоматики
	8 000,00
	до 03.09.2026
	

	
	
	Обследование дымоходов
	7 000,00
	до 03.09.2026
	

	
	
	Утепление чердачных и подвальных помещений
	 -
	до 03.08.2026
	

	
	
	Назначение ответственных лиц за теплоэнергоустановки
	 -
	до 03.09.2026
	

	Сосновская сельская администрация 

	1
	3дания Сосновской сельской администрации и Сосновского СДК
	Провести отключение системы теплоснабжения от центральных систем , путем установки заглушки
	-
	01.05.2026
	



Иванина Нина Анатольевна
Сосновская сельская администрация 

	
	
	Провести ревизию регулировочной и запорной арматуры внутренней системы отопления
	-
	 01.09.2026
	

	
	
	Промывка внутренней системы отопления водопроводной водой до полного осветления
	
12 800.00
	01.07.2026- 30.09.2026
	

	
	
	Проведение испытаний по промывке на прочность и плотность системы
	
	01.07.2026- 30.09.2026
	

	
	
	Провести утепление чердачных и подвальных помещений , окон, дверей
	
	15.09.2026– 05.10.2026
	

	Орменская сельская администрация

	1
	Орменский  дом культуры
Малфинский сельский клуб

	Провести ревизию регулировочной и запорной арматуры внутренней системы отопления
	






	до
31.08.2026г.

	




Чуркова Л.В.
Шевцова И.В. 

	
	
	Промывка внутренней системы отопления водопроводной водой до полного осветления
	
	01.07.2026г.-
30.08.2026г.
	

	
	
	Провести утепление чердачных и подвальных помещений , окон, дверей
	
	01.07.2026г.-
    30.08.2026г.
	

	
	
	Проведение испытаний по промывке на прочность и плотность системы
	
	до
01.10.2026г.
	

	
	
	Утепление чердачных и подвальных помещений, окон, дверей
	
	Август-сентябрь 2026
	

	
	
	Оформление распоряжений о назначении лиц ответственных за тепло энергоустановки
	
	
	

	Хутор-Борская сельская администрация

	1
	здание Хутор-Борского сельского клуба 
	Подготовка газовой котельной к новому отопительному сезону (очистка вентиляционных решеток и оборудования от мусора и пыли, ремонт стояка газохода прочистка задвижек газохода).
	5 000
	01.07.2026г.
30.08.2026г.
	








Хутор-Борская сельская администрация 

	
	
	Проверка газохода от газового котла с привлечением сотрудником ВДПО (получение акта на газоход).
	2 200
	 01.07.2026г.
30.08.2026г.
	

	
	
	Обслуживание (поверка) газосигнализатора в специализированном учреждении (получение свидетельства о поверке).
	2 500
	до 1 августа

	

	
	
	Обучение ответственных за газовое хозяйство и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, наблюдающего за безопасной эксплуатацией газового оборудования.
	3 500
	01.06.2026.
30.07.2026г.

	

	
	
	Издание распоряжений о назначении ответственных за газовое хозяйство и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, наблюдающего за безопасной эксплуатацией газового оборудования.
	-
	 01.07.2026г.
01.09.2026г.

	

	
	
	Гидротехническое испытание водяного отопления (промывка до осветления воды с составлением акта).
	-
	01.08.2026г.
01.09.2026г.

	

	
	
	Подготовка паспорта готовности к отопительному периоду с пакетом необходимых документов и  сдача в отдел строительства, архитектуры и жкх администрации Выгоничского района

	-
	 Сентябрь
	



	№п/п
	Наименование объекта 
	Перечень(вид) работ (мероприятий) запланированных к выполнению
	Плановое расходование денежных средств, руб. 
	Срок исполнения 
	Ответственные лица 

	
	МБОУ Выгоничская СОШ
	.Проведение отключения системы от центральных, систем путем установки заглушки
	
	Апрель 2026
	Зам.директора по АХР Гаранина Т.И.

	
	
	.Ревизия регулировочной и запорной арматуры внутренней системы отопления.
	
	Апрель- май  2026 года
	Зам.директора по АХР

	
	
	Частичный ремонт системы отопления
	4800,00
	По результатам обследования
	Зам.директора по АХР

	
	
	.Промывка внутренней системы водопроводной водой  до полного осветления исходной воды
	82400,00
	Июль 2026г
	Зам.директора по АХР

	
	
	.Оформление  приказа  о назначении  лиц ответственных  за теплоэнегоустановки
	
	Август- сентябрь 2026 года
	Зам.директора по АХР

	
	
	 .Утепление чердачных, подвальных помещений, ремонт изоляции теплопроводов
	
	Август - сентябрь 2026 года
	Зам.директора по АХР

	
	МБОУ-Кокинская             СОШ
	Проведение отключения системы  теплоснабжения от центральных систем, путем установки заглушки
	
	Апрель
	заведующий хозяйством
Агешина Н.В.

	
	
	Ревизия регулировочной и запорной арматуры  внутренней системы отопления
	
	Апрель
	заведующий хозяйством

	
	
	Промывка внутренней системы отопления
	25 200
	         Август
	заведующий хозяйством

	
	
	Утепление чердачных , подвальных помещений, утепление окон.
	5000,00
	сентябрь
	заведующий хозяйством

	
	
	Оформление документов о назначении ответственных 
	
	Август- сентябрь
	Директор

	
	
	Проверка манометров   
	11 000
	Июль - август
	заведующий хозяйством

	
	
	Обучение  ответственных   
	6  000
	Март
	Директор

	
	Городецкий филиал МБОУ – Кокинская СОШ
	Проведение отключения системы от центральных, систем путем установки заглушки
	
	Апрель 2026
	Зав. Филиалом
Сорина Е.М.


	
	
	Ревизия регулировочной и запорной арматуры внутренней системы отопления.
	
	Апрель- май  2026 года
	

	
	
	Промывка внутренней системы отопления
Проведение гидравлического испытания теплового узла давлением на 1,25 от рабочего, при элеваторном присоединении не менее 10кгс\см2
Проведение испытаний на прочность и плотность водяных систем пробным давлением
	32000
	 18-19 июня 2026
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Оформление  приказа  о назначении  лиц ответственных  за теплоэнегоустановки
	
	 Август  2026
	

	
	
	Утепление чердачных, подвальных помещений, ремонт изоляции теплопроводов
	
	август - сентябрь 2026года
	

	
	МАОУ-Лопушская СОШ им.Н.М.Грибачева
	1.Проведение отключения системы от центральных, систем путем установки заглушки
2.Ревизия регулировочной и запорной арматуры внутренней системы отопления.
3.Промывка внутренней системы водопроводной водой  до полного осветления исходной воды.

4.Проведение гидравлического испытания теплового узла давлением на 1,25 от рабочего, при элеваторном присоединении не менее 10кгс\см2
5.Проведение испытаний на прочность и плотность водяных систем пробным давлением.



	





82000
	Апрель 2026


Апрель- май  2026 года 


июль










	Ерёмкина И.Ю


Ерёмкина И.Ю

Ерёмкина И.Ю.

	
	
	Оформление приказа о назначении ответсвенных за теплоэнергоустановки
	
	Август- сентябрь
	Ерёмкина И.Ю.

	
	Переторгский филиал МАОУ –Лопушская СОШ
	Ревизия регулировочной и запорной арматуры внутренней системы отопления.
	
	Апрель- май  2026 года
	Зав. Филиалом
Степина Е.В.

	
	
	Промывка внутренней системы отопления
	25500,00
	  Июнь 2026
	

	
	
	Проведение гидравлического испытания теплового узла давлением на 1,25 от рабочего, при элеваторном присоединении не менее 10кгс\см2
	
	
	

	
	
	Проведение испытаний на прочность и плотность водяных систем пробным давлением
	
	
	

	
	
	Оформление  приказа  о назначении  лиц ответственных  за теплоэнегоустановки
	
	 Август  2026
	

	
	Утынский  филиал МАОУ –Лопушская СОШ
	Ревизия регулировочной и запорной арматуры внутренней системы отопления.
	
	Апрель- май  2026 года
	Зав. филиалом Карасева В.А.

	
	
	Промывка внутренней системы отопления
Проведение гидравлического испытания теплового узла давлением на 1,25 от рабочего, при элеваторном присоединении не менее 10кгс\см2
Проведение испытаний на прочность и плотность водяных систем пробным давлением
	52000
	 18-19 июня 2026
 
	

	
	
	Оформление  приказа  о назначении  лиц ответственных  за теплоэнегоустановки
	
	 Август  2026
	

	
	
	Косметический  ремонт газовой котельной (покраска), 

	3000
	Июль 2026
	

	
	
	Обучение операторов 
	7000
	июль
	

	
	
	Поверка газоходов
	5000
	июль
	

	
	
	Поверка сигнализаторов
	18000
	июль
	

	
	МБОУ - Орменская             СОШ им. Н. Н. Денисова
	Проведение отключения системы  теплоснабжения от центральных систем, путем установки заглушки
	
	апрель
	Артюхова Н.И.
Директор,


	
	
	Ревизия регулировочной и запорной арматуры  внутренней системы отопления
	
	апрель
	

	
	
	Промывка внутренней системы водопроводной водой  до полного осветления исходной воды.

Проведение гидравлического испытания теплового узла давлением на 1,25 от рабочего, при элеваторном присоединении не менее 10кгс\см2
Проведение испытаний на прочность и плотность водяных систем пробным давлением.


	35000
	09.07. – 10.07
	

	
	
	Утепление чердачных , подвальных помещений, утепление окон.
	5000
	сентябрь
	

	
	
	Оформление документов о назначении ответственных 
	
	Август сентябрь
	И.о.Директора
Короткова Ю.Ю.

	
	МБОУ-Полужская ООШ им. Ф.Е. Стрельца
	Проведение отключения системы  теплоснабжения от центральных систем, путем установки заглушки
	
	апрель
	

	
	
	Ревизия регулировочной и запорной арматуры  внутренней системы отопления
	
	апрель
	

	
	
	Промывка системы отопления
	51000
	июль
	

	
	
	Утепление чердачных , подвальных помещений, утепление окон.
	
	сентябрь
	

	
	
	Частичный ремонт системы отопления 
	
	июль
	

	
	
	Оформление документов о назначении ответственных 
	
	Август сентябрь
	

	
	
	Проверка газоходов      
	3500
	Июль-август
	

	
	
	Проверка манометров   
	15000
	Июль -август
	

	
	
	Обучение операторов и ответственных   
	8000
	Июль-август
	



	
	МБОУ            СОШ Красносельской СОШ имени Героя Советского Союза М. Д. Цыкина Выгоничского района Брянской области
	Проведение отключения системы  теплоснабжения от центральных систем, путем установки заглушки
	
	апрель
	Директор Меркушина М. М.

	
	
	Ревизия регулировочной и запорной арматуры  внутренней системы отопления
	
	апрель
	

	
	
	 Промывка внутренней системы водопроводной водой  до полного осветления исходной воды.

Проведение гидравлического испытания теплового узла давлением на 1,25 от рабочего, при элеваторном присоединении не менее 10кгс\см2
Проведение испытаний на прочность и плотность водяных систем пробным давлением.


	31000
	07.07-08.07.2026
	

	
	
	Утепление чердачных, подвальных помещений, утепление окон.
	
	сентябрь
	

	
	
	Оформление документов о назначении ответственных 
	
	Август- сентябрь
	



	
	МБОУ             Хмелевская ООШ 
	Проведение отключения системы  теплоснабжения от центральных систем, путем установки заглушки
	
	апрель
	Директор Антюхова А.С.

	
	
	Ревизия регулировочной и запорной арматуры  внутренней системы отопления
	
	апрель
	

	
	
	 Промывка внутренней системы водопроводной водой  до полного осветления исходной воды.

Проведение гидравлического испытания теплового узла давлением на 1,25 от рабочего, при элеваторном присоединении не менее 10кгс\см2
Проведение испытаний на прочность и плотность водяных систем пробным давлением.


	25000
	07.07-08.07.2026
	

	
	
	Утепление чердачных, подвальных помещений, утепление окон.
	
	сентябрь
	

	
	
	Оформление документов о назначении ответственных 
	
	Август- сентябрь
	

	
	МБДОУ детский сад Мозаика
	Полная ревизия задвижек, вентилей и кранов со снятием, шабровкой, притиркой и сменой неисправной запорной арматуры
	
	Июль 2026 г.
	Заведующий
 О.А. Позднякова

	
	
	Промывка внутренней системы водопроводной  водой  с воздухом до полного осветления исходной воды
Гидравлические испытания (опрессовка) системы отопления
	

38000,00
	

25-26 июля
 2026 г.
	

	
	
	Обучение ответственных за ИС и БЭ ТЭУ по нормам и правилам работы в тепловых энергоустановках
	4400,00
	Март 2027 г.
	

	
	
	Поверка счетчиков ГВС и отопления

	19000,00
	Июль 2026 г.
	

	

	МБДОУ детский сад «Аистенок» п. Выгоничи
	Проведение проверки технического состояния здания:
-проведение визуального осмотра основных конструкций здания; 
-проведение осмотра кровельного покрытия здания;
	
	июнь-август
	Заведующий Заварзина О.А


	
	
	Осмотр отопительной системы: радиаторов, трубопровода теплопотребляющей энергоустановки
	
	
ежедневно
	

	
	
	Проведение промывки отопительной системы
	60000,00
	Согласно графика
	

	
	
	Проверка (осмотр) запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности
	
	
ежедневно
	

	
	
	Поверка СИ
	20000,00
	до 16.08.2026
	

	
	
	Оформление документов о назначении ответственных 
	
	Август - сентябрь
	

	
	МБДОУ детский сад «Десняночка»
п. Выгоничи
	Проведение отключения системы  теплоснабжения от центральных систем, путем установки заглушки
	
	апрель
	Старосельцева Э.В.
заведующий

	
	
	Ревизия регулировочной и запорной арматуры  внутренней системы отопления
	
	апрель
	

	
	
	Промывка внутренней системы отопления
	38000
	       15.07.2026
	

	
	
	Утепление чердачных , подвальных помещений, утепление окон.
	
	сентябрь
	

	
	
	Оформление документов о назначении ответственных 
	
	Август сентябрь
	

	
	Детский сад «Родничок» филиал МБДОУ детский сад «Десняночка»
п. Выгоничи
	Проведение отключения системы  теплоснабжения от центральных систем, путем установки заглушки
	
	апрель
	Старосельцева Э.В.
заведующий

	
	
	Ревизия регулировочной и запорной арматуры  внутренней системы отопления
	
	апрель
	

	
	
	Промывка внутренней системы отопления
	15000
	       21.05.2026г.
	

	
	
	Утепление чердачных , подвальных помещений, утепление окон.
	
	сентябрь
	

	
	
	Оформление документов о назначении ответственных 
	
	Август сентябрь
	

	






	МБДОУ детский сад «Берёзка» с.Лопушь
	Проведение отключения системы от центральных, систем путем установки заглушки
	
	28.05.2026г.
	Бурносова Е.В.
заведующий.


	
	
	Ревизия регулировочной и запорной арматуры внутренней системы отопления.
	
	28.05.2026г.
	

	
	
	Промывка внутренней системы водопроводной водой  до полного осветления исходной воды
Проведение гидравлического испытания теплового узла давлением на 1,25 от рабочего, при элеваторном присоединении не менее 10кгс\см2
Проведение испытаний на прочность и плотность водяных систем пробным давлением
	25000
	28.05.2026г.
.
	

	
	
	Обучение по теплоэнергоустановкам.
	
	Март 2026
Ноябрь 2026
	

	
	МБДОУ д/с «Солнышко»
 с. Сосновка
	Проведение отключения системы  теплоснабжения от центральных систем, путем установки заглушки
	
	апрель
	Голикова Н.А. заведующий

	
	
	Ревизия регулировочной и запорной арматуры  внутренней системы отопления
	
	апрель
	

	
	
	Промывка внутренней системы отопления
	21000,00
	27.05.2026г.
	

	
	
	Оформление документов о назначении ответственных 
	
	Август- сентябрь
	

	
	МБДОУ д/с «Земляничка
	Косметический ремонт в помещении котельной)
	8,000
	Июнь 2026
	Щербакова Е.В.
 заведующий


	
	
	Проведение отключения системы  теплоснабжения от центральных систем, путем установки заглушки
	
	апрель
	

	
	
	Ревизия регулировочной и запорной арматуры  внутренней системы отопления
	
	апрель
	

	
	
	Промывка внутренней системы отопления
	21000,00
	27.05.2026г.
	

	
	
	Оформление документов о назначении ответственных 
	
	Август- сентябрь
	

	
	
	Обучение операторов 
	5000
	июль
	

	
	
	Поверка газоходов
	6000
	июль
	

	
	
	
	
	
	

	
	МБДОУ            детский сад «Ручеек» п. Десна
	Проведение отключения системы  теплоснабжения от центральных систем, путем установки заглушки
	
	апрель
	Суслина Г.М.
заведующий

	
	
	Ревизия регулировочной и запорной арматуры  внутренней системы отопления
	
	апрель
	

	
	
	Промывка внутренней системы отопления
	25000,00
	июль
	

	
	
	Утепление чердачных , подвальных помещений, утепление окон.
	
	сентябрь
	

	
	
	Оформление документов о назначении ответственных 
	
	Август сентябрь
	

	
	МБДОУ детский сад «Снежинка» п.Пильшино
	Проведение отключения системы  теплоснабжения от центральных систем, путем установки заглушки
	
	апрель
	Свиряева Н.А.
и.о.заведующий

	
	
	Ревизия регулировочной и запорной арматуры  внутренней системы отопления
	
	апрель
	

	
	
	Промывка внутренней системы отопления
	28000,00
	14.05 2026-15.0.2026
	

	
	
	Утепление чердачных , подвальных помещений, утепление окон.
	
	сентябрь
	

	
	
	Замена задвижки    
	
	
	

	
	
	Частичный ремонт системы отопления 
	19815,00
	июль
	

	
	
	Оформление документов о назначении ответственных 
	
	Август сентябрь
	

	
	
	Проверка манометров   
	
	Июль -август
	






